**팀 미 팅 회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | Viewtiful | **차수** | 10 차 |
| **일 시** | 2018 년 5 월 25 일 금요일 16시 30 분 – 18 시 30분 ( 2시간 00 분) | | |
| **장 소** | 7호관 424호 | | |
| **참석자** | 고가을 김예린 류성호 정승우 | | |
| **불참자** |  | | |
| **안 건** | 현재 각 기능 별 보고 사항 및 앞으로의 방향 | | |
| **회의내용** | * < 실시간 음성을 텍스트로 변환 >   + 완료 사항     - Google API 를 이용한 실시간 음성 인식 완료     - 음성 인식 결과를 OLED 화면에 띄우기 완료     - 버튼으로 기능 제어 완료   + 앞으로 해야할 일     - OLED 화면에 글자가 일부 잘리는 현상 해결     - 일정 시간이 지나면 멈추는 현상     - 버튼을 눌렀을 때 꺼질 확률 높이기 * <소리 크기 및 방향 >   + 완료 사항     - 소리 크기 판단하는 코드 구현 완료     - 소리 크기를 OLED 화면에 띄우기     - 버튼으로 기능 제어   + 앞으로 해야할 일     - 버튼 눌렀을 때 꺼질 확률 높이기 * <소리 분류기>   + 완료 사항     - 분류기 생성 후 실시간 소리 인식하는 메인함수 작성     - 마이크 성능 문제 해결   + 앞으로 해야할 일     - 데모만들기 * <하드웨어>   + 완료 사항     - 프로토타입 구현 완료     - 소형화 완료   + 앞으로 해야할 일     - 거울 때문에 번지므로 다른 버전의 하드웨어도 제작 * 기타 해야할 일   + 사용자 테스트   + 서류 작업 | | |
| **회의 정리** | * 시연을 위해 프로젝트를 다듬고 일 주내로 마무리해야함 | | |
|  |  | | |